Текущий график

капитального ремонта жилых домов на 2019 год

по Островецкому району

| № п/п |  | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м |  | Ввод площа-ди в теку-щем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта |  |  |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  |  | Использовано средств на 01.12.2018 г., руб. |  | План финансирования 2019 года, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | начало месяц, год |  | окончание месяц, год |  | сметная | договорная |  |  |  |  | кредиторская задолжен-ность на 01.12.2018 г. | стоимость работ на 2019 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Объекты с вводом площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Володарского 29, г. Островец | 3977 |  | 3977 | Май 2019 |  | Август 2019 |  | 615135,00 | 477580,15 |  | - |  | 477580,15 | - | 211585,00 | 265995,15 |  |
| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта |  |  | Нормативный срок производства работ |  |  | Сроки проведения капитального ремонта |  |  |  |  | Стоимость 1 кв. м |  | Виды ремонтно-строительных работ |  |  |  |  | Подрядная организация |
|  |  |  |  |  |  |  | начало месяц, год |  | окончание месяц, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  | 8 |
| 1 | Володарского 29, г. Островец |  |  | 3,5 |  |  | Май 2019 |  | Август 2019 |  |  | 120,1 |  | кап. ремонт кровли, фасадов, входных групп, устройство водомер. узла, замена НВК, инж. сетей в пределах подвала, теплового узла, замена заполнения дверных и оконных проемов в местах общего пользования, ремонт входных групп, лоджий, наружных сетей электроснабжения |  |  |  |  | по итогам тендерных торгов |