Приложение 4.7.2

УТВЕРЖДАЮ Директор Островецкого РУП ЖКХ ___________ А.П.Мекин «_____»___________2026

ПЛАН

работ по текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства                        по Островецкому РУП ЖКХ на 2026 год

| № | Мероприятия | Объем | Ориентировочная стоимость работ, рублей | Срок исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущее содержание придомовых территорий |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт детских и спортивных игровых площадок придомовой территории | 17 шт. | 30 000,0 | 2-3 квартал | Мастер участка Малышко В.С. |
| 2 | Текущий ремонт малых архитектурных форм (придомовая территория) урны, скамейки | 90 шт. | 20 000,0 | 1 - 4 кварталы | Мастер участка Малышко В.С. |
| 3 | Уборка придомовых территорий ручным способом |  | 290 000,0 | 1 - 4 кварталы | Мастер участка Малышко В.С. |
| 4 | Скашивание газонов придомовых территорий |  | 40 000,0 | май - сентябрь | Мастер участка Малышко В.С. |
| 5 | Механизированная уборка придомовых территорий |  | 40 000,0 | 1 - 4 кварталы | Мастер участка Малышко В.С. |
|  | ИТОГО по разделу |  | 420 000,0 |  |  |
| Содержание и ремонт объектов благоустройства |  |  |  |  |  |
| 6 | Текущий ремонт оборудования, МАФ, закупка и установка информационных знаков на зоне отдыха в микрорайоне №1 и на водных объектах г. Островец. Очистка дна акватории, подсыпка пляжной зоны и др. работы. |  | 60 000,0 | 2 - 3 квартал | Начальник участка Сологуб Д.А. |
| 7 | Содержание парков и скверов, земель общего пользования (Формовочная обрезка деревьев, кустарников, зеленых насаждений, уход за ними, полив, скашивание травы и т.д.) |  | 250 000,0 | 1 - 4 кварталы | Инженер СПХ Морозов А.И. |
| 8 | Текущее содержание памятников и мемориальных комплексов |  | 25 000,0 | 1 - 4 кварталы | Начальник участка Сологуб Д.А. |
| 9 | Работы по украшению города к государственным праздникам (мероприятиям) (приобретение, монтаж, демонтаж баннеров, украшений, установка сцены, украшений, турникетов, биотуалетов и т.п.) |  | 190 000,0 | 1 - 4 кварталы | Начальник участка Сологуб Д.А. |
| 10 | Текущее содержание и текущий ремонт городских и сельских кладбищ (ремонт контейнерных площадок и контейнеров, ограждения, удаление аварийных деревьев, обкашивание, погрузка мусора с мест погребения и т.д.) | 99 кладбищ | 300 000,0 | 1 - 4 кварталы | Начальник участка Сологуб Д.А. |
| 11 | Мероприятия по отлову безнадзорных животных (приобретение материалов, инвентаря для отлова, ремонт вольеров для содержания животных и т.д.) |  | 35 000,00 | 1-4 квартал | Начальник участка Сологуб Д.А |
| 12 | Текущее содержание и текущий ремонт фонтанов, МАФ на объектах благоустройства, работы по ремонту амфитеатра в лесопарковой зоне по ул. К.Маркса. |  | 100 000,0 | 1 - 4 кварталы | Начальник участка Сологуб Д.А |
| 13 | Работы по посадке, уходу за цветами, кустарниками, зелеными насаждениями. |  | 250 000,0 | 1 - 4 кварталы | Техник СПХ Свирская А.П. |
| 14 | Содержание общественного городского туалета |  | 80 000,0 | 1 - 4 кварталы | Техник СПХ Свирская А.П. |
|  | ИТОГО по разделу |  | 1 290 000 |  |  |
| Содержание и ремонт наружного освещения |  |  |  |  |  |
| 15 | Работы по текущему ремонту объектов уличного освещения (покраска опор, ремонт кабелей и т.п.) |  | 90 000,0 | 1 - 4 кварталы | Начальник участка Кармаза А.В. |
| 16 | Работы по текущему содержанию объектов уличного освещения (замена ламп, светильников и т. д.) с учетом платы за электроэнергию |  | 240 000,0 | 1 - 4 кварталы | Начальник участка Кармаза А.В. |
|  | ИТОГО по разделу |  | 330 000 |  |  |
| Содержание улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |
| 17 | Ручная уборка улично-дорожной сети | 1 214,4 тыс. м2 | 800 000,0 | 1 - 4 кварталы | Мастер участка Карасевич З.Н. |
| 18 | Механизированная уборка улично-дорожной сети | 1245 тыс. м2 | 100 000,0 | 1 - 4 кварталы | Мастер участка Карасевич З.Н. |
| 19 | Скашивание травы на улично-дорожной сети | 711 тыс. м2 | 180 000,0 | май - сентябрь | Мастер участка Лебедевич А.А. |
| 20 | Работы по восстановлению и прочистке кюветов и водоотводных каналов на улично-дорожной сети | 18 000 м.п. | 20 000,0 | 1 - 4 кварталы | Мастер участка Лебедевич А.А. |
| 21 | Содержание и обслуживание ливневой канализации на улично-дорожной сети | 76 420 м.п. | 40 000,00 | 1 - 4 кварталы | Мастер участка Лебедевич А.А. |
| 22 | Работы по снегоочистке дорожных покрытий, расчистке от снега и льда объектов УДС, обработке противогололедными материалами улично-дорожной сети | 1790 тыс. м2 | 300 000,0 | 1, 4 квартал | Начальник участка Сологуб Д.А. |
| 23 | Содержание придорожных деревьев и кустарников на объектах улично-дорожной сети | 48 тыс. шт. | 40 000,00 | 1 - 4 кварталы | Инженер СПХ Морозов А.И. |
| 24 | Работы по устройству, содержанию, ремонту газонов, цветников, а так же уход за ними на объектах улично-дорожной сети | 711 тыс. м2 | 80 000,0 | 2 - 3 кварталы | Инженер СПХ Морозов А.И. Техник СПХ Свирская А.П. |
| 25 | Работы по ремонту ливневой канализации на улично-дорожной сети | 76 420 м.п. | 20 000,0 | 1 - 4 кварталы | Мастер участка Лебедевич А.А. |
| 26 | Работы по ликвидации нежелательной растительности химическим способом на объектах УДС |  | 20 000,0 | 2 - 3 кварталы | Инженер СПХ Морозов А.И. |
| 27 | Проведение осмотров объектов УДС по улицам г. Островец |  | 35 000,0 | 1 - 4 кварталы | Начальник участка Сологуб Д.А. |
|  | ИТОГО по разделу |  | 1 635 000 |  |  |
|  | ИТОГО |  | 3 675 000 |  |  |

Начальник участка «Благоустройство,

озеленение и санитарная очистка»						Д.А. Сологуб

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель директора –

главный инженер                                                                                   В.С. Гришкевич