Приложение 4.7.3

УТВЕРЖДАЮ Директор Островецкого РУП ЖКХ ___________ А.П.Мекин

ПЛАН

работ по текущему ремонту улично-дорожной сети населенных пунктов                        по Островецкому РУП ЖКХ на 2026 год

| № | Мероприятия | Объем | Ориентировочная стоимость работ, рублей | Срок исполнения | Выделено финансирова ния, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт объектов улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт тротуаров по улицам и придомовым территориям г. Островец (К. Маркса, Ленинская, Аэродромная, пр-т Энергетиков, м-н Володарского, Восточная, Комсомольская и др.) | 2 800 м2 | 90 000 | 1-4 квартал | 30 000 |
| 2 | Текущий ремонт улично-дорожной сети (ямочный ремонт) по улицам г. Островец (ул. Аэродромная, ул. Ленинская, ул. Полночная, ул. Заречная, ул. Промышленная, ул. Комарова, ул. Володарского (1-й м-н), ул. Советская и др. | 6 500 м2 | 360 000 | 1-4 квартал | 170 000 |
| 3 | Текущий ремонт (грейдирование, профилирование с внесением материалов) гравийного покрытия улиц г. Островец. | 23,42 км | 30 000 | 1-4 квартал | 20 000 |
| 4 | Текущий ремонт гравийных обочин улиц г. Островец (ул. Партизанская, ул. Маркова, Физкультурная) | 5000 м2 | 15 000 | 1-4 квартал |  |
| 5 | Текущий ремонт объектов благоустройства УДС (скамейки, урны, остановки, ограждение) (смена брусков, покраска) | 150 шт. | 40 000 | 1-4 квартал | 20 000 |
| 6 | Текущий ремонт мостов по ул. Зеленой, К. Маркса, участку а/дороги Р-52 (Бабанишки), пр-т Энергетиков (покраска) | 4 моста | 20 000 | 2-3 квартал | 10 000 |
|  | ИТОГО по разделу |  | 555 000 |  | 250 000 |
| Текущий ремонт объектов улично-дорожной сети агрогородков |  |  |  |  |  |
| 8 | Текущий ремонт тротуаров по улице Советской в аг. Ворняны | 200 м2 | 20 000 | 2-3 квартал | 10 000 |
| 9 | Текущий ремонт улично-дорожной сети (ямочный ремонт) по улицам агрогородков (аг. Ворняны ул. Советская, аг. Ворняны ул. Зеленая, аг. Ворняны ул. Пионерская, аг. Рытань ул. Промышленная, аг. Мали ул. Ленинская, аг. Кемелишки ул.Придорожная) | 1100 м2 | 60 500 | 1-4 квартал | 25 000 |
| 10 | Текущий ремонт (грейдирование, профилирование с внесением материалов) гравийного покрытия улиц улиц агрогородков. | 45,25 км | 35 000 | 1-4 квартал | 15 000 |
|  | ИТОГО по разделу |  | 115 500 |  | 50 000 |
|  | ИТОГО |  | 670 500 |  | 300 000 |

Начальник  участка «Благоустройство,

озеленение и санитарная очистка»						  Д.А. Сологуб

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель директора –

главный инженер                                                                                    В.С. Гришкевич