Приложение 4.9.1

УТВЕРЖДАЮ

Директор Островецкого

РУП ЖКХ

_____________А.П.Мекин

«____»__________________

ПЛАН

по текущему ремонту помещений в здании Дом Быта на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Сроки исполнения | Ориентиро- вочная стоимость, тыс. руб. | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт 2 этажа (фойе): -демонтаж гипсовой плитки -оштукатуривание стен -покрытие стен декоративной штукатуркой -покраска стен | кв. м кв. м кв. м кв. м | 40,0 40,0 40,0 40,0 | 4 квартал | 5,1 | Мастер Лозовская С.С. |
| 2. | Текущий ремонт лестничного пролета 2 этаж: -демонтаж гипсовой плитки -оштукатуривание стен -покрытие стен декоративной штукатуркой -покраска стен | кв. м кв. м кв. м кв. м | 45,2 45,2 45,2 45,2 | 4 квартал | 4,6 | Мастер Лозовская С.С. |
| 3. | Текущий ремонт 3 этажа (фойе): -демонтаж гипсовой плитки -оштукатуривание стен -покрытие стен декоративной штукатуркой -покраска стен | кв. м кв. м кв. м кв. м | 35,0 35,0 35,0 35,0 | 1 квартал | 5,2 | Мастер Лозовская С.С. |
| 4. | Текущий ремонт лестничного пролета 3 этаж: -демонтаж гипсовой плитки -оштукатуривание стен -покрытие стен декоративной штукатуркой -покраска стен | кв. м кв. м кв. м кв. м | 45,2 45,2 45,2 45,2 | 1 квартал | 4,6 | Мастер Лозовская С.С. |
| ИТОГО |  |  |  |  | 19,5 |  |

Мастер участка «Бытовое обслуживание»                                                          С.С.Лозовская

СОГЛАСОВАНО

первый заместитель директора-

главный инженер                                                                                                    В.С. Гришкевич