УТВЕРЖДАЮ

Директор Островецкого РУП ЖКХ

________________ А.П. Мекин «___»_____________2026 г.

ПЛАН

мероприятий по проведению ремонтных работ участком «Спецавтохозяйство» на 2026 год

| № | Наименование мероприятия | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. | Сроки исполнения |  | Ответственное лицо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать строительство навеса для хранения техники | 59,5 | 1-3 кв. |  | Начальник участка СвилоК.А. |  |
| 2 | Организовать строительство ограждения по периметру территории РУП ЖКХ | 33,0 | 2-4 кв. |  | Начальник участка СвилоК.А. |  |
| 3 | Организовать ремонт слесарных помещений | 13,5 | 1-3 кв. |  | Начальник участка СвилоК.А.. |  |
| 4 | Покраска фасада здания гаражей | 16,0 | 2-4 кв. |  | Начальник участка СвилоК.А. |  |
|  | ИТОГО | 122 |  |  |  |  |
| Начальник участка «Спецавтохозяйство» СОГЛАСОВАНО: Первый заместитель директора – |  |  |  | К.А. Свило |  |
| главный инженер |  |  |  | В.С. Гришкевич |  |